ДОГОВОР №

пос.им.Морозова	«_____»___________ 2012 г.

ФГУП «Завод имени Морозова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Джуманиязова В.Я. , действующего на основании Устава с одной стороны и

_____________________________, Свидетельство № ______________, о допуске к работам по проведению энергетического обследования, выданного саморегулируемой организацией __________________________ от _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, являющийся победителем закупочной процедуры, проведенной на конкурентной основе, Протокол № ________ от _________________ 2012г. по размещенному заказу, в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011г. №223ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг за отдельными видами юридических лиц», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и соответствии с проведенной конкурсной закупочной процедурой, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению следующих работ (услуг):

1.1.1. Проведение обязательного полного энергетического обследования объектов Заказчика (Приложение №1) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2);

1.1.2. Подготовка и представление Заказчику Энергетического паспорта Заказчика в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. №182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования» с изменениями в редакции Приказа Минэнерго №577 от 8 декабря 2011г.;

1.1.3 Подготовка Технического отчета о ходе и результатах энергетического обследования;

1.1.4. Разработка мероприятий (программы) энергосбережения и повышения энергоэффективности данных объектов;

1.2. Заказчик обязуется вышеуказанные работы принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Стороны в своей работе руководствуются действующей нормативно-технической и правовой документацией с принятыми в период действия настоящего Договора изменениями.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ Исполнителя по настоящему договору составляет ________ (____________________) рублей (в том числе НДС) и подлежит оплате в следующем порядке:

Первый платеж – 30 %  указанной суммы – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора;

Второй платеж – 30 %  указанной суммы – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчика по электронной почте, почте или путем факсимильной связи о завершении Этапа 3 выполнения работ (в соответствии с пунктом 3.1. договора).

Третий платеж (окончательный расчет) – 40 % от указанной суммы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчика по электронной почте, почте или путем факсимильной связи о завершении Этапов 4, 5, 6 и 7 выполнения работ (в соответствии с пунктом 3.1. договора).

2.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется на основании счетов, выставленных Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3. В случае нарушения Заказчиком обязательства по оплате работ Исполнителя, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ до момента исполнения Заказчиком обязанности по оплате.

2.4. Указанная в пункте 2.1. сумма является окончательной, включает в себя все расходы Исполнителя на выполнение настоящего договора, в том числе и на проведение экспертизы энергетического паспорта.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1 Выполнение работ по настоящему договору состоит из следующих этапов:

Этап 1: Подготовка к проведению инструментального обследования на объектах Заказчика согласно Приложения №1 к Договору и сбор данных, необходимых для подготовки Энергетического паспорта.

Этап 2: Проведение осмотра и инструментального обследования на объектах Заказчика (Приложение №1).

Этап 3: Подготовка Энергетического паспорта, а также Технического отчета о проведенном энергетического обследовании и представление энергетического паспорта Заказчику на рассмотрение.

Этап 4: Рассмотрение Заказчиком Энергетического паспорта и Технического отчета. Подготовка при необходимости замечаний к содержанию указанных документов и направление их Исполнителю.

Этап 5: Внесение Исполнителем в Энергетический паспорт и Технический отчет изменений и дополнений согласно замечаниям Заказчика. Разработка мероприятий (программы) энергосбережения и повышения энергоэффективности данных объектов.

Этап 6: Приемка Заказчиком окончательного варианта Энергетического паспорта и Технического отчета, с учетом замечаний.

Этап 7: Подписание Заказчиком Энергетического паспорта, направление Исполнителем Энергетического паспорта в СРО для проверки и присвоения регистрационного номера. Представление Исполнителем Заказчику зарегистрированного в СРО Энергетического паспорта.

Представление заказчику копии уведомления Министерства энергетики о регистрации Энергетического паспорта с приложением счета на окончательную оплату работ по Договору и Акта выполненных работ.

Подписание Заказчиком Акта выполненных работ.

3.2. В течение 5 (пяти) дней с даты поступления аванса на расчетный счет Исполнителя Исполнитель обязуется приступить к выполнению Этапа 1 работ по договору:

- Разработать и направить Заказчику для заполнения бланк Опросного листа, содержащий графы для внесения информации о потреблении (выработке, транспортировке) Заказчиком топливно-энергетических ресурсов, необходимой для проведения энергетического обследования и подготовки Энергетического паспорта. Заказчик обязуется заполнить Опросный лист путем внесения в него имеющихся в его распоряжении достоверных данных, а в случае отсутствия таких данных – указать в соответствующих разделах Опросного листа, что такие данные отсутствуют и указать где и каким образом Исполнитель может получить такие данные самостоятельно.

Заказчик обязуется заполнить Опросный лист силами своих сотрудников и направить Исполнителю заполненный Опросный лист в электронном виде в срок не более 60 дней с даты получения им от Исполнителя бланка Опросного листа для заполнения. В случае неполучения от Заказчика заполненного Опросного листа в электронном виде в указанный срок, Исполнитель может приостановить выполнение работ по Этапу 2 до момента получения Опросного листа.

Заказчик может получать в неограниченном количестве консультации Исполнителя по вопросам заполнения Опросного листа, Исполнитель обязуется предоставлять такие консультации по телефону и электронной почте.

Подлинник заполненного Опросного листа (в печатном виде, заверенный печатью и подписью руководителя) Заказчик по Акту передает Исполнителю. Сотрудники Исполнителя приступают к проведению осмотра и инструментальных замеров (обследования) только после получения подлинника заполненного Опросного листа.

3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заполненного Заказчиком Опросного листа Исполнитель направляет Заказчику сообщение о дате начала осмотра и инструментальных замеров (обследования) на объектах Заказчика, программе таких работ, необходимости участия в них персонала Заказчика, необходимости остановки или изменения режимов работы оборудования.

В случае невозможности Заказчика принять сотрудников Исполнителя для проведения осмотра и инструментальных замеров в сроки, указанные в сообщении Исполнителя, Заказчик письменно информирует Исполнителя об этом, после чего стороны согласовывают новую дату начала осмотра и инструментальных замеров.

3.4. Исполнитель обязуется приступить к выполнению Этапа 2 работ по договору, а именно: к проведению осмотра и инструментальных замеров (обследования) на объектах Заказчика в срок не более 15 календарных дней с даты получения им от Заказчика заполненного Опросного листа в окончательном варианте. Исполнитель обязуется выполнить осмотр и инструментальные замеры (обследования) объектов в течение не более 60 дней с даты, когда он приступил к их проведению.

После завершения Исполнителем этапа 3 работ по договору, Исполнитель направляет в электронном виде Энергетический паспорт и Технический отчет о проведенном энергетическом обследовании Заказчику, а также направляет Заказчику факсимильной связью и почтой счет на оплату второго платежа по договору.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета на оплату второго платежа по договору Заказчик оплачивает указанный счет.

3.5. После получения в электронном виде от Исполнителя Энергетического паспорта и Технического отчета о проведенном энергетическом обследовании Заказчик приступает к Этапу 4 работ по договору, а именно: к рассмотрению и проверке Энергетического паспорта и Технического отчета о проведенном энергетическом обследовании и к подготовке замечаний к содержанию указанных документов.

Замечания к указанным документам оформляются Заказчиком только в письменном виде с печатью и  подписью руководителя Заказчика и направляются Исполнителю в срок не более 15 календарных дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя Энергетического паспорта и Технического отчета о проведенном энергетическом обследовании в электронном виде.

Если в указанный срок Заказчик не направил Исполнителю письменный документ с текстом замечаний к содержанию Энергетического паспорта и Технического отчета, это означает, что содержание указанных документов Заказчика полностью устроило, указанные документы Заказчиком приняты и Исполнитель не должен вносить в них какие-либо изменения или дополнения.

3.6. После получения от Заказчика в письменном виде замечаний к Энергетическому паспорту и Техническому отчету Исполнитель приступает к Этапу 5 работ по договору, а именно: к корректировке содержания Энергетического паспорта и Технического отчета в соответствии с замечаниями Заказчика.

Указанную работу Исполнитель обязуется выполнить в срок не более 15 календарных дней с даты получения им от Заказчика письменного документа, содержащего замечания к содержанию Энергетического паспорта и Технического отчета.

В случае, если какие-либо из замечаний Заказчика по мнению Исполнителя противоречат действующему законодательству или фактическим данным, полученным в ходе энергетического обследования, Исполнитель направляет Заказчику письменное разъяснение по каждому такому замечанию.

После подготовки, с учетом замечаний Заказчика, Энергетического паспорта и Технического отчета в окончательной редакции, Исполнитель направляет Заказчику факсом или электронной почтой уведомление о том, что Этап 5 работ по договору выполнен. Также Исполнитель направляет Заказчику электронной почтой и почтой заказным письмом с уведомлением в подлиннике следующие документы: Энергетический паспорт – 3 экземпляра, Технический отчет о проведенном энергетическом обследовании – 2 экземпляра, Мероприятия (программа) энергосбережения и повышения энергоэффективности.

3.7. В течение 10 (десяти) дней с даты получения Заказчиком по почте подлинников Энергетического паспорта и Технического отчета о проведенном энергетическом обследовании Заказчик обязуется один из экземпляров Энергетического паспорта скрепить своей печатью на титульном листе, поставить на титульном листе подпись руководителя Заказчика и направить его почтой Исполнителю для выполнения Исполнителем работ по Этапу 7 договора.

3.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем от Заказчика подписанного Заказчиком экземпляра Энергетического паспорта, Исполнитель направляет Энергетический паспорт в СРО (саморегулируемую организация в сфере энергетических обследований) с целью проверки указанного Энергетического паспорта и присвоения ему регистрационного номера.

При этом Исполнитель самостоятельно и за свой счет оплачивает экспертизу Энергетического паспорта. При необходимости, Исполнитель самостоятельно и за свой счет осуществляет доработки Энергетического паспорта, в случае предъявления таких требований со стороны СРО.

Исполнитель при заключении настоящего договора уведомил Заказчика о том, что СРО принимает на проверку Энергетический паспорт только при условии наличия на его титульном листе печати Заказчика и подписи руководителя Заказчика. В связи с этим Заказчик обязуется в соответствии с пунктом 3.7 договора направить Исполнителю один экземпляр Энергетического паспорта с печатью Заказчика и подписью его руководителя на титульном листе.

Исполнитель обязуется немедленно информировать Заказчика о присвоении его Энергетическому паспорту регистрационного номера.

Исполнитель при заключении настоящего договора уведомил Заказчика что Энергетические паспорта направляются в Министерство энергетики исключительно через СРО с периодичностью не менее чем 1 раз в 3 месяца, при этом в подтверждение получения Энергетического паспорта Министерство энергетики направляет в адрес СРО на бумажном носителе или в электронном виде подписанное уведомление.

После принятия Министерством энергетики решения о регистрации копии Энергетического паспорта, Министерство энергетики направляет в СРО извещение о регистрации копии энергетического паспорта на бумажном носителе или в виде электронного документа в соответствующем формате.

Одновременно с этим Исполнитель направляет Заказчику почтой или факсимильной связью Акт выполненных работ по договору, счет на оплату третьего (окончательного) платежа по договору и счет-фактуру.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанных документов Заказчик подписывает Акт выполненных работ по договору и оплачивает счет на оплату третьего (окончательного) платежа по договору.

3.9. Заказчик в соответствии с ФЗ № 261 приказом руководителя назначает со своей стороны ____________фио____________________, __________ должность ______________ телефон ____________ ответственных за взаимодействие с Исполнителем по вопросу исполнения настоящего договора.

Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю возможность получения информации и разъяснений от ответственных лиц из числа руководящего и производственно-технического персонала Заказчика для организационного обеспечения проведения работ, оперативного решения вопросов по разработке рекомендаций по энергосбережению и экономии топливно-энергетических ресурсов и обеспечения полноты и достоверности исходных данных.

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю всю информацию, необходимую для оказания услуг  по настоящему Договору и обеспечить допуск специалистов Исполнителя для проведения осмотров и инструментального контроля объектов.

3.10. Заказчик обязуется обеспечить охрану оборудования (приборов) Исполнителя, размещаемых на объектах Заказчика в процессе исполнения договора и исключить доступ к ним любых лиц. Исполнитель при этом информирует Заказчика о том, что все используемые им приборы, оборудование в обязательном порядке застрахованы от рисков хищения, повреждения, уничтожения на полную сумму стоимости таких приборов, оборудования.

3.11. В случае наличия у Заказчика дополнительных (отличных от требований и стандартов, установленных действующим законодательством, в том числе ФЗ-261, Приказом Минэнерго от 19 апреля 2010 г. № 182 с изменениями в редакции Приказа Минэнерго №577 от 8 декабря 2011г.) требований и пожеланий к порядку проведения энергетического обследования или к форме, составу и содержанию документации, оформляемой по результатам энергетического обследования, такие требования и пожелания излагаются в приложении №3 к договору, которое в таком случае подписывается сторонами при заключении настоящего договора и является его неотъемлемой составной частью. Если такое приложение сторонами не подписано, это означает, что Заказчиком дополнительных требований и пожеланий заявлено не было.

3.12. Согласно условиям настоящего договора Заказчик поручил Исполнителю провести энергетическое обследование на объектах Заказчика, указанных в Приложении №1 к Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны примут все меры к решению спорных вопросов, возникших при выполнении условий настоящего Договора, путем переговоров. В случае, если Стороны не смогут достичь  соглашения, решение спорных вопросов подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) дней с момента направления претензии.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств

по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, что подтверждается документами соответствующих государственных органов.

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но не позднее 3 (трех) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается   информация, касающаяся содержания Договора, хода его выполнения и полученных результатов. Все документы, направляемые Исполнителем Заказчику в ходе исполнения настоящего договора ( в том числе Опросные листы) являются документами, содержащими коммерческую тайну Исполнителя и не могут быть переданы Заказчиком иным лицам.

7.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

7.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время проведения работ по настоящему Договору между Исполнителем и Заказчиком, а также в течение 3 (трех) лет после окончания срока действия Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения к настоящему Договору оформляются путем Дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами.

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.3. Заказчик гарантирует, что на момент заключения им настоящего договора он не находится в стадии ликвидации или реорганизации, не признан несостоятельным (банкротом), в отношении него не введено внешнее управление (наблюдение), в Арбитражный суд никем не подано заявление о признании Заказчика несостоятельным (банкротом), Заказчик не отвечает признакам несостоятельности согласно действующему законодательству. Заказчик обязуется немедленно письменно информировать Исполнителя, если указанные выше обстоятельства возникнут в период действия договора. В случае наступления указанных фактов или обстоятельств, а также в случае нарушения Заказчиком обязанности информировать Исполнителя о таких фактах и обстоятельствах, Исполнитель вправе приостановить оказание услуги до момента полной оплаты Заказчиком полной суммы вознаграждения по договору.

8.4. Обмен корреспонденцией в рамках исполнения настоящего договора стороны осуществляют по указанным в реквизитах договора почтовым адресам. В случае изменения почтового адреса сторона обязуется немедленно уведомить об этом другую сторону.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.03.2013г. при условии выполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору.

9.2. Договор может быть продлен на срок до полного выполнения Сторонами своих обязательств с оформлением Дополнительного соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 — Перечень объектов Заказчика, подлежащих энергетическому обследованию.

Приложение №2 — Техническое задание.

10. АДРЕСА, КОНТАКТЫ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ФГУП «Завод им. Морозова»

Юр. адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос.им.Морозова, ул.Чекалова, д.3

Почтовый адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос.им.Морозова, ул.Чекалова, д.3

ИНН/КПП  4703009607 / 470350001

р/сч 40 502 810 918 000 000 166 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г.Санкт-Петербург

К/сч 30 101 810 200 000 000 704

БИК 044030704

Адрес электронной почты: oreh_mz@mail.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Юр. адрес:

Почтовый адрес:

ИНН/КПП

р/сч.

к/сч.

БИК

ОГРН

ОКПО                        ОКАТО

ОКВЭД                      ОКДП

Адрес электронной почты:

ЗАКАЗЧИК							ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________ /______________/                 	 	____________ /____________./

М.П.								  М.П.

Приложение № 1

к Договору № ___

от «___» _________ 20___ г.

Перечень объектов Заказчика,

подлежащих энергетическому обследованию

| № п/п | Наименование объекта | Назначение | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание 02 | производственное | V = 10 803 куб.м |
| 2 | Здание 02а | производственное | V = 314 куб.м |
| 3 | Здание 02Н | производственное | V = 15 331 куб.м |
| 4 | Здание 04 | производственное | V = 9 314 куб.м |
| 5 | Здание 05 | производственное | V = 9 314 куб.м |
| 6 | Здание 05б | производственное | V = 605 куб.м |
| 7 | Здание 08 | административное | V = 3 000 куб.м |
| 8 | Здание 09 | производственное | V = 23 049 куб.м |
| 9 | Здание 09а | производственное | V = 35 609 куб.м |
| 10 | Здание 010 | производственное | V = 15 468 куб.м |
| 11 | Здание 013 | административное | V = 872 куб.м |
| 12 | Здание 014 | административное | V = 564 куб.м |
| 13 | Здание 017 | производственное | V = 1 019 куб.м |
| 14 | Здание 023 | производственное | V = 14 890 куб.м |
| 15 | Здание 024Н | производственное | V = 12 832 куб.м |
| 16 | Здание 023а | производственное | V = 218 куб.м |
| 17 | Здание 026 | производственное | V = 16 182 куб.м |
| 18 | Здание 026а | производственное | V = 2 275 куб.м |
| 19 | Здание 070 | производственное | V = 19 418 куб.м |
| 20 | Здание 071 | производственное | V = 13 399 куб.м |
| 21 | Здание 080 | производственное | V = 10 101 куб.м |
| 22 | Здание 748 | производственное | V = 7 620 куб.м |
| 23 | Здание 751 | производственное | V = 6 624 куб.м |
| 24 | Здание 753 | производственное | V = 6 780 куб.м |
| 25 | Здание 581 | производственное | V = 3 468 куб.м |
| 26 | Здание ТРЦ | производственное | V = 4 227 куб.м |
| 27 | Здание Депо | производственное | V = 2 410 куб.м |
| 28 | Здание ЗУ | административное | V = 17 257 куб.м |
| 29 | Здание ГО | административное | V = 1 872 куб.м |
| 30 | Здание бюро пропусков | административное | V = 1 596 куб.м |
| 31 | Здание ОМТС | административное | V = 2 415 куб.м |
| 32 | Здание АТС | административное | V = 13 554 куб.м |
| 33 | Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ |  | 12 шт |
| 34 | Наружные ЛЭП (КЛ /ВЛ) |  | 12 210 п.м. / 2 300 п.м |
| 35 | Наружные тепловые сети |  | ≈ 5 000 п.м. |
| 36 | Наружные сети водоснабжения |  | ≈ 10 000 п.м. |
| 37 | Система воздухоснабжения (наружные сети) |  | ≈ 2 000 п.м. |

Примечание:	Производственные здания имеют водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение,

водоотведение, вентиляцию (приточная, вытяжная).

Административные здания имеют водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение,

водоотведение.

Имеются коммерческие узлы учета по эл.энергии — 100%.

Коммерческие узлы учета по водоснабжению и теплоснабжению отсутствуют.

Заявленная мощность в часы максимум — 1 500 кВт.

Годовое потребление электроэнергии — 7 201 тыс.кВт*ч.

Годовое потребление тепловой энергии (пар, сетевая вода) — 29 100 Гкал.

Годовое потребление воды — 320 866 куб.м.

Производственные здания расположены на 2-х площадках:

80% зданий расположены на производственной площадке площадью — 90 га.

20% зданий расположены на производственной площадке площадью — 30 га.

Расстояние между производственными площадками — 2 км.

ЗАКАЗЧИК							ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________ /______________/				____________ /_____________/

М.П.								  М.П.

Приложение № 2

к Договору №____

от «__» _____ 20__ года

Техническое задание

на проведение энергетического обследования

объекта ФГУП «Завод имени Морозова», расположенного по адресу:

ЛО. Всеволожский р-н, по им. Морозова ул.Чекалова,д.3

- Основание для проведения энергетического обследования:

- Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ.Вид энергетического обследования: ПЕРВИЧНОЕ ПОЛНОЕ.

- Цели энергетического обследования:

- получение объективных данных о фактическом объеме используемых энергетических ресурсов;

- выявления непроизводительных расходов топливно-энергетических ресурсов;

- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

- По результатам энергетического обследования:

- составляется отчет об энергетическом обследовании;

- составляется энергетический паспорт, оформленный в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе Минэнерго России №182 от 19.04.2010 «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации» с изменениями в редакции Приказа Минэнерго №577 от 8 декабря 2011г. и с учетом рекомендаций СРО;

- разрабатываются мероприятия (программа) энергосбережения и повышения энергоэффективности данных объектов.

- Сроки проведения энергетического обследования:

  - начало проведения работ _________ 20___ г.;

  - окончание проведения работ ____________ 20___г.

- Перечень основных работ при проведении энергетического обследования:

  - Обследование системы электроснабжения

- Анализ договорных условий электроснабжения;

- Анализ лимитов и фактического потребления электроэнергии за период 2007-2011 годы, а также динамики и причин их изменения;

- Анализ схемы электроснабжения организации с учетом перспективы развития (вновь вводимых мощностей и отключения потребителей), технического состояния электрооборудования, внутренних и внешних электрических сетей, систем освещения;

- Составление перечня электрооборудования, с указанием технических и других характеристик (установленная мощность, число часов работы, коэффициент загрузки, год ввода в эксплуатацию др.);

- Составление перечня осветительного оборудования (внутреннее и внешнее освещение), с указанием технических характеристик (количество, тип, установленная мощность) и типом используемых ламп;

- Оценка состояния электроснабжающего и потребляющего электроэнергию оборудования, сетей;

- Анализ загрузки и режима работы электрооборудования и сетей электроснабжения, установок, потребляющих электроэнергию;

- Анализ суточных графиков нагрузки и потребления электроэнергии для выявления непроизводительных потерь;

- Анализ состояния расчетного и технического учетов электрической энергии;

- Проведение 7-суточных измерений показателей качества электрической энергии на соответствие ГОСТ 13109-97;

- Оценка эффективности использования электрической энергии на освещение с проведением замеров освещенности и обработкой полученных результатов;

- Анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии;

- Расчет потерь электрической энергии в электросетях;

- Выявление непроизводительных потерь электрической энергии;

- Составление баланса потребления электроэнергии;

- Разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение, приоритетности выполнения.

  - Обследование системы теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, технологические нужды)

- Анализ договорных условий теплоснабжения, используемых тарифов, лимитов, затрат, а также изменения потребления тепловой энергии в период 2007-2011 годов;

- Составление перечня тепловых энергоустановок с указанием технических характеристик;

- Оценка состояния теплопотребляющего оборудования, эффективности его работы и отдельных элементов системы теплоснабжения;

- Анализ изменения тепловых нагрузок систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и технологические нужды;

- Оценка состояния тепловой изоляции трубопроводов;

- Проведение сопоставления нормативных и фактических показателей работы теплового оборудования;

- Составление баланса тепловой энергии;

- Проведение измерений параметров работы оборудования системы теплопотребления;

- Оценка состояния запорной арматуры и систем регулирования;

- Анализ проектных решений схемы и фактической работы системы вентиляции и  кондиционирования, уровня загрузки;

- Определение удельных показателей энергетической эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования;

- Проведение гидравлических расчетов и разработка гидравлических режимов тепловых сетей;

- Определение фактических потерь в наружных тепловых сетях и их сравнение с нормативными;

- Разработка мероприятий по рациональному использованию тепловой энергии с оценкой эффективности и объема затрат на их внедрение, приоритетности выполнения.

  - Обследование систем водоснабжения и водоотведения:

- Анализ договорных условий на водоснабжение и водоотведение. Годовые объемы потребления в период 2007-2011 года, применяемые тарифы, объемы лимитов потребления и фактических затрат;

- Составление перечня оборудования системы водоснабжения и водоотведения, с указанием технических и других характеристик;

- Оценка состояния и режимов работы системы водоснабжения и водоотведения;

- Анализ состояния запорной арматуры и систем регулирования;

- Снятие суточных графиков нагрузки водоснабжения и водоотведения;

- Анализ системы учета и контроля потребления воды и водоотведения;

- Анализ загрузки и режимы работы систем;

- Проведение измерений для определения текущих фактических показателей водоснабжения;

- Определение фактических и минимально необходимых напоров в системе водоснабжения;

- Выводы и рекомендации по рациональному использованию водоснабжения и водоотведения;

- Разработка мероприятий по рациональному использованию воды с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение, приоритетности выполнения.

  - Обследование производственных зданий:

- Установление фактического состояния ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- Оценка качества изоляции ограждающих конструкций, остекления, уплотнения дверных и оконных проемов;

- Проведение комплексных теплотехнических исследований наружных ограждающих конструкций с применением тепловизионной техники;

- Сбор данных о системе освещения здания;

- Определение расчетных тепловых нагрузок по каждому зданию (на отопление , вентиляцию и технологические нужды);

- Расчет эксплуатационных характеристик ограждающих конструкций зданий, коэффициента сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, тепловизионным методом и методом «по тепловому потоку» не менее чем по 25 точкам на каждой стене;

- Выводы и разработка мероприятий по повышению теплотехнической эффективности ограждающих конструкций и снижение потерь тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

  - Обследование используемого в организации автомобильного и железнодорожного транспорта:

- Составление перечня используемого в организации автотранспорта;

- Составление баланса потребления видов моторного топлива;

- Анализ системы учета используемого моторного топлива.

5.6. Обследование системы воздухоснабжения:

- Определение расчетного и фактического объема потребления сжатого воздуха по каждому зданию;

- Комплексный анализ эффективности работы системы воздухоснабжения.

- Оформление итоговых документов по энергетическому обследованию:

- Подготовка, оформление итоговых документов энергетического обследования (отчет об энергетическом обследовании, энергетический паспорт, мероприятия (программа) энергосбережения и повышения энергоэффективности данных объектов.).

- Энергетическое обследование (в том числе инструментальные измерения) проводится в соответствии с требованиями нормативной документации:

- Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ.

- Методические рекомендации и типовые программы энергетических обследований систем коммунального энергоснабжения. Утв. Приказом Госстроя России от 10.06.2003 № 202.

- Правила проведения энергетических обследований организаций (утверждены Минтопэнерго России 25.03.98 г.).

- Приказ Минпромэнерго №141 от 4.07.2006 г. «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований».

- Приказ Минэнерго России № 182 от 19.04.2010 «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации» с изменениями в редакции Приказа Минэнерго №577 от 8 декабря 2011г.

- Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии: РД 34.11.333-97. — М.: АО ВНИИЭ, 1997.

- Инструкция по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 01.02.2010 № 36), утв. Приказом № 326 Минэнерго России от 30.12.2008.

- Правила учета электрической энергии, Главгосэнергонадзор РФ, «Энергосервис», 1997.

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Главгосэнергонадзор РФ, 1995.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- ГОСТ 51379-99 Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов.

- СниП 23-01-99 – Строительная климатология и геофизика

- СниП 2.04.05-91 – Отопление, вентиляция и кондиционирование (изд. 1997 г. Изм.)

- СниП 2.04.01-85 – Внутренний водопровод и канализация (изд. 1996 г.)

- СниП 2.08.02-89 – Общественные здания и сооружения

- СниП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- ГОСТ 3.1109—82 Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий;

- ГОСТ Р 51380—99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования;

- ГОСТ Р 51387—99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения;

- Межотраслевые (отраслевые) правила по охране труда;

- Др.нормативно-техническая и правовая документация в области энергетики.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ______________________/ФИО М.П. | ______________________/ФИО М.П. |